REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

INSTITUT UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE SAINT-JÉRÔME DE DOUALA

REPUBLIC OF CAMEROON PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION SAINT-JEROME CATHOLIC UNIVERSITY

INSTITUTE OF DOUALA

Saint-Jérôme POLYTECHNIQUE

L3 SJP – GIT/GME

Genie logiciel

THEME:Planification du projet MentCare

| N/S | Noms et Prénom | Matricule | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fakam Tcheumtchoua Junior Wilfred | UN23P110SJ |  |
| 2 | Ebode Momo Erika | UN23PO26SJ |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Encadré par :

Année Académique: 2025/2026

Membre d equipe

M1 : Chef de projet (Daryl)

M2 : Analyste fonctionnel / Documentation(Enoh)

M3 : Développeur / Architecture(Ebode)

M4 : Testeur / Validation(Don djeo)

M5 : Installation / Maintenance(Fakam wilfred)

Phase 1: Élaboration du cahier des charges (M1-M2)

Objectif

Définir clairement quoi faire et dans quelles conditions.

Opérations

- Analyse des besoins des utilisateurs

- Définition des objectifs du système MentCare

- Identification des fonctionnalités

- Définition des contraintes (sécurité, confidentialité, techniques

- Rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique

Phase 2 : Conception technique et modélisation

Objectif

Définir comment le système sera construit.(M3 (validation par M1)

Opérations

- Choix de l’architecture logicielle

- Modélisation UML (cas d’utilisation, classes,sequences, d activite,de deploilement )

- Définition des modules et des API

- Organisation générale du code

Livrable

Document technique
(architecture, diagrammes, API, structure du code)

Phase 3 : Développement / Prototype

Objectif

Réaliser le système conformément au cahier des charges(M3)

Opérations

- Implémentation des fonctionnalités principales

- Structuration et documentation du code

- Tests techniques internes

- Développement des fonctionnalités

- Gestion des rôles et sécurité

- Documentation du code

Livrable

Code source / prototype fonctionnel

Phase 4 : Tests et validation

Objectif

Vérifier que le système respecte le cahier des charges.(M4)

Opérations

- Tests fonctionnels

- Tests de sécurité et de cohérence

- Vérification des exigences

- Validation ou rejet des fonctionnalités

Livrable

Rapport de tests et validation

Phase 5 : Manuel d’utilisation

Objectif

Expliquer comment utiliser le logiciel(M2).

Opérations

- Guide utilisateur

- Description des fonctionnalités

- Explication selon les rôles

Livrable

Document manuel d’utilisation

Phase 6 : Installation et déploiement(M5)

Objectif

Permettre l’installation correcte du logiciel.

Opérations

- Définition des prérequis

- Procédure d’installation étape par étape

- Configuration initiale

- Tests d’installation

Livrable

Document d’installation

Phase 7: Maintenance et clôture du projet(M5 + M1)

Objectif

Assurer la pérennité du système(M5 + M1).

Opérations

- Définition des procédures de maintenance(Maintenance corrective, Maintenance préventive, Maintenance évolutive, Sauvegardes et mises à jour)

- Gestion des incidents

- Sauvegardes et mises à jour

- Clôture du projet

Livrable

Document de maintenance.